**БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ БРАСОВСКИЙ РАЙОН**

**БРАСОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 04.08.2023 г. № 13-п

с. Брасово

О внесении изменений в краткосрочный

(2023-2025 годы) план реализации

региональной программы «Проведение

капитального ремонта общего имущества

многоквартирных домов на территории

Брянской области» (2014-2043 годы)

на территории муниципального образования

«Брасовское сельское поселение»

В соответствии с Законом Брянской области от 3 ноября 1997 года № 28-З «О законах и иных нормативных правовых актах Брянской области» Брасовская сельская администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в краткосрочный (2023-2025 годы) план реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «Брасовское сельское поселение», утвержденный постановлением Брасовской сельской администрации от 13 мая 2022 года № 6-п «Об утверждении краткосрочного   (2023-2025 годы) плана реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории муниципального образования «Брасовское сельское поселение» (в редакции постановлений Брасовской сельской администрации от 09.09.2022 года № 14-п, от 26.12.2022 года № 27-п), следующие изменения:   
 1.1. В приложении 1 «Перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план» цифры «3604615,44» заменить цифрами  «3169339,62».   
 1.2. В приложения 3 «Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план» цифры «3604615,44» заменить цифрами «3169339,62».  
 1.3. Приложения 1-3 к краткосрочному (2023-2025 годы) плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области» (2014-2043 годы) на территории Брасовского сельского поселения изложить в редакции, согласно приложениям 1-3 к настоящему постановлению.  
 2. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Брасовского района. 3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Брасовской сельской

администрации С.В. Кирищев

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 1  к постановлению Брасовской сельской администрации  от 04.08.2023 г. № 13-п (приложение 1 к краткосрочному  (2023-2025 годы) плану реализации региональной программы  "Проведение капитального ремонта общего имущества  многоквартирных домов на территории Брянской области"  (2014 - 2043 годы)) на территории Брасовского сельского поселения  **Перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план (этап 2023-2025годов)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Статус МКД (является объектом культурного наследия - "+"; не является объектом культурного наследия - "-") | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - на счете, счетах регионального оператора; СС - на специальном счете) | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | | | Плановая дата завершения работ |
| всего | в том числе | | | | | |
| за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | | за счет иных источников финансирования |
| из фонда капитального ремонта, сформированного за счет минимального размера взноса | из фонда капитального ремонта, сформированная за счет превышения минимального размера взноса |
| кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **2023 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальное образование "Брасовское сельское поселение" Брасовского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | с. Брасово, ул. Советская, д.8 | - | РО | 1965 | кирпичные | 2 | 2 | 390,70 | 253,80 | 26 | 3169339,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3169339,62 | 0,00 | 0,00 | 12.2023 |
| **Итого по муниципальному образованию "Брасовское сельское поселение" Брасовского муниципального района** | |  |  | Х | Х | Х | Х | 390,70 | 253,80 | 26 | 3169339,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3169339,62 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | Приложение 2  к постановлению Брасовской сельской администрации  от 04.08.2023 г. № 13-п (приложение 1 к краткосрочному  (2023-2025 годы) плану реализации региональной программы  "Проведение капитального ремонта общего имущества  многоквартирных домов на территории Брянской области"  (2014 - 2043 годы)) на территории Брасовского сельского поселения | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план (этап 2023-2025 годов), с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | | | | | | | |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем, руб. | | | | | | | Ремонт или замена лифтового оборудования | | Ремонт крыши | | | Ремонт подвальных помещений | | | Ремонт фасада | | Ремонт фундамента | | Утепление фасадов | | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | | Установка коллективных (общедо-мовых) ПУ и УУ | Разработка проектной документации | Осуществление строительного контроля | Другие виды |
| Всего | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | Тип кровли (ПК - плоская; СК - скатная) | кв. м | руб. | кв. м | | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| **2023 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | с. Брасово ул. Советская, д.8 | 3169339,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | ПК | 472,30 | 3 101 300,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 690,57 | 18 349,05 | 0,00 |
| **Итого по муниципальному образованию "Брасовское сельское поселение" Брасовского муниципального района** | | 3169339,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | Х | 472,3 | 3 101 300,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 690,57 | 18 349,05 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение 3  к постановлению Брасовской сельской администрации  от 04.08.2023 г. № 13-п (приложение 1 к краткосрочному  (2023-2025 годы) плану реализации региональной программы  "Проведение капитального ремонта общего имущества  многоквартирных домов на территории Брянской области"  (2014 - 2043 годы)) на территории Брасовского сельского поселения | | |
| **Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план (этап 2023-2025 годов)** | | | | | |
|
|  | | | | | |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
|
| кв.м | чел. | ед. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого по муниципальному образованию "Брасовское сельское поселение" Брасовского муниципального района 2023-2025 годы | | 390,70 | 26 | 1 | 3169339,62 |
| 2023 г. | | 390,70 | 26 | 1 | 3169339,62 |
| 1 | Муниципальное образование "Брасовское сельское поселение" Брасовского муниципального района | 390,70 | 26 | 1 | 3169339,62 |